Referat

Bestyrelsesmøde 11-09-2013

Deltagere fra bestyrelsen: Michael Jensen, Lisbeth Hoffmann, Kristina Karstad Meyland.

Andre deltagere: Entreprenør Martin Egeskov, byggesagsrådgiver Ole Poulsen fra Datea og repræsentant fra Ideal Combi (vinduesleverandør).

Vinduer på gadesiden

Der blev diskuteret og besluttet hvilke vinduer der skal opsættes på gadesiden:

1. Altandøre: 1 glas løsning er valgt. Der er en mindre besparelse samt lysfordele.

2. Farve: Hvid. Udvendig RAL 900, mat. Indvendig RAL 9010, glans 30. ”Enkle sprosser”.

3. Mod gaden er udadgående top vendevindue valgt. Åbningsretning på vinduer i gården er endnu ikke valgt. Beslutningen haster ikke, da dette arbejde først skal udføres i løbet af 2014.

4. Vindues-/dørelementer placeres, så de flugter lodret (sprosser er over hinanden).

5. I 2013 udføres 1/3 af gadesidens entreprise. Resterende udføres i 2014.

Facaderenovering

Besigtigelse af stillads samt facader.

Information til beboerne

Martin Egeskov A/S opsætter informationsskrivelse i opgange.

Næste møde

Næste møde er budgetmøde d. 30 september.